公路水路建设与运输市场

信用信息服务系统

建设指南

（征求意见稿）

“公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程”技术支持组

2013年8月

目 录

前言	3

第1章	概述	5

1.1	建设目的	5

1.2	建设范围	5

1.3	建设定位	6

1.4	建设思路	7

1.5	建设原则	8

1.6	建设目标	10

1.7	建设任务	11

第2章	系统框架	13

2.1	业务架构	13

2.2	信息架构	15

2.3	技术架构	19

2.4	系统布局	21

2.5	工程边界	25

第3章	系统功能	29

3.1	公路建设市场信用信息管理系统	30

3.2	水运工程建设市场信用信息管理系统	33

3.3	道路运输市场信用信息管理系统	35

3.4	水路运输市场信用信息管理系统	38

3.5	信用信息应用方案	40

第4章	信息资源	43

4.1	信息内容	43

4.2	信息采集	45

4.3	信息整合	50

4.4	信息共享	56

第5章	基础条件	61

第6章	标准规范	69

第7章	建设运行管理	75

7.1	建设管理	75

7.2	运行管理	77

第8章	其他	79

8.1	关于信用评价	79

8.2	关于道路运政管理系统完善问题	80

8.3	关于IC卡道路运输证件换发与应用	81

8.4	关于交通建设市场网上招投标系统	82

# 前言

近年来，随着交通基础设施网络规模不断扩大，公路水路建设和运输市场全面开放，市场化程度不断提高，交通运输管理部门对公路、水路建设市场和运输市场的监管力度也不断加强，市场准入制度基本健全。

交通运输市场具有点多、面广、线长等特点，交通运输流动性、网络化和管理属地化之间的矛盾导致行业监管难度增大，诸多失信行为尚未得到有效监督和惩戒，“失信成本低，守信成本高”、“优难胜、劣难汰”等问题较为突出，影响了统一、竞争、开放、有序交通运输市场的建立和完善。

根据《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》（交规划发[2011]192号）及《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划推进方案》（厅规划字[2012]12号）的要求，加快开展公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程建设，有效解决目前交通运输市场信用体系建设中存在的信用信息不完整、信用信息交换不充分、信用信息公共服务水平低等问题，对于提高交通运输市场信用信息管理与服务水平、提升交通运输行业公信力和服务质量，完善优胜劣汰的竞争机制和市场退出机制，加快形成“政府监管、企业自律、社会监督”的交通运输市场信用体系，具有重要意义。

为强化对公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程建设的技术指导，统一工程实施的技术路线和技术框架，明确系统间共享与协同要求，使部省两级系统能够形成有机整体，真正实现系统的实施效果，发挥系统的整体效益和规模效益，特编制本《建设指南》。

本《建设指南》适用于部级、省级公路水路建设与运输市场信用信息服务系统的建设和完善。

# 概述

## 建设目的

通过公路水路建设与运输市场信用信息服务系统建设，有效解决交通运输市场信用体系建设中存在的信用信息不完整、信用信息交换不充分、信用信息公共服务水平低等问题，提高交通运输市场信用信息管理与服务水平，提升交通运输行业公信力和服务质量，维护市场公平与秩序，加快形成“政府监管、企业自律、社会监督”的交通运输市场信用体系。

## 建设范围

本工程业务范围主要包括公路建设市场信用管理、水运工程建设市场信用管理、道路运输市场信用管理和水路运输市场信用管理。本工程必须涉及的信用信息管理与信用评价对象见表1-1，各省可在此基础上结合实际进行扩展。

表 1-1 本工程信用信息管理与信用评价对象范围

| 行业 |  | 信用对象 | 信用信息管理 | 信用评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路水路建设 | 施工 | 施工企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 项目经理 | ∨ |  |
|  | 监理 | 监理企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 监理工程师 | ∨ | ∨ |
|  | 试验检测 | 试验检测企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 试验检测人员 | ∨ | ∨ |
|  | 勘查设计 | 设计企业 | ∨ | ∨ |
| 道路运输 | 道路客运 | 运输企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 驾驶员 | ∨ | ∨ |
|  | 普通货运 | 运输企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 驾驶员 | ∨ | ∨ |
|  | 危险货物运输 | 运输企业 | ∨ | ∨ |
|  |  | 驾驶员 | ∨ | ∨ |
|  | 车辆维修 | 维修企业 | ∨ | ∨ |
| 水路运输 | 水运企业 | 水路运输经营企业 | ∨ |  |
|  |  | 水路运输辅助企业 | ∨ |  |
|  |  | 港口经营企业 | ∨ |  |

## 建设定位

本工程作为“十二五”国家政务信息化重要工程——“信用体系建设信息化工程”的组成部分，重点完善公路水路建设与运输市场从业企业和从业人员的信用信息档案，强化部省间及与其他部门间信用信息交换与共享，按照已颁相关文件开展信用评价，有效支撑对失信行为的惩戒和守信行为的激励，提升信用监管与服务水平，推进交通运输行业信用体系建设。

## 建设思路

本工程基本建设思路是“制度为纲，数据为本，业务协同，突破共享”。

按照相关法律法规及管理制度的要求，以采集完善公路水路建设与运输市场从业企业和从业人员的行政许可、行政执法和信用信息，补充校核基础信息，构建企业及人员“一户式”动态信用信息档案为重点，深化信用管理与项目招投标、行政许可、日常监管等业务的协同联动应用，实现部省之间、与工商、公安等其它部门之间信用信息共享，为建立“全网联动”信用监管体系奠定基础。

## 建设原则

- 法规保障、突出重点

近年来，国务院与交通运输部先后颁布了多项信用相关的法律法规，各地也陆续出台了相关实施细则，对从业企业和从业人员信用信息管理做出了相应规定。本工程建设应以已颁法规为基本依据，信用信息指标、信用评价方法、信息交换内容等应符合相关部颁文件要求，并按省颁文件进行扩展。

鉴于公路水路建设与运输市场信用管理涉及企业和人员类别众多、规模庞大，各省应以现有法规中已明确规定的子行业为重点开展工程建设，随着后续工程推进实施，再进一步扩大信用管理覆盖范围。

- 需求引领、注重实效

要充分发挥各业务部门在系统需求分析过程中的主导作用。在项目建设过程中，应从项目建设单位的核心职能出发，以信用管理服务于行业监管、领导决策和公众服务为主线，挖掘细化不同用户的信用信息服务需求，切实保障系统构建与政府职能相统一，与业务实际相适应。应选择需求迫切、条件成熟的业务领域作为信用信息系统建设和应用的重点，以点带面，逐步发展，切忌面面俱到，贪大求全。

- 资源整合、信息共享

工程建设应充分利用现有信息化基础条件，加强网络、硬件设备及数据资源的整合与利用，防止重复投资和浪费；应加强本工程与“十二五”其他信息化重大工程等建设项目的有效衔接，做到统筹安排，协调一致；应注重部省间、与公安、工商等其他部门之间的信息交换，实现跨部门、跨行业信用信息交换共享与业务协同。

- 统一组织、分级建设

部统一组织工程建设，负责部级系统的开发建设和维护；协调部省间、部门间和不同区域间的资源共享、业务协同；统一制订工程建设标准，并通过工程建设完善标准。

各省在部总体方案和统一标准的指导下，负责本省系统开发建设和运行维护。在项目验收时，部将按照《交通运输信息数据标准符合性检测技术规程》等相关文件，组织开展标准符合性检测工作。

## 建设目标

（1）公路水路建设与运输市场信用信息采集能力显著提升

——完善公路水路建设市场从业企业、关键从业人员信用信息采集能力。其中，基础信用信息（基本信息、资质信息、业绩/工作经历等）信息采集比率达到100%，动态信用信息（投标行为、履约行为等）采集比率达到80%以上。

此处所指从业企业包括公路建设与水运工程建设施工企业、设计企业、监理企业、试验检测企业，关键从业人员包括施工企业项目经理、监理工程师、试验检测人员等。

——完善道路运输经营业户及从业人员信用信息采集能力。其中基础信用信息（企业基本信息、行政许可信息等）信息采集比率达到100%，动态信用信息（行政处罚、运输安全等）采集比率达到80%以上。

此处所指道路运输经营业户包括道路客运企业、普通货运企业、危险货物运输企业、车辆维修企业，从业人员主要包括客运驾驶员、货运驾驶员等。其中，各省可根据本地实际情况，普通货运企业、危险货物运输企业、车辆维修企业可选择部分地区或规模企业开始试点应用。

——完善水路运输企业及从业人员信用信息采集能力。其中基础信用信息（企业基本信息、行政许可信息等）信息采集比率达到100%，动态信用信息（行政处罚、运输安全等）采集比率达到70%以上。

此处所指水路运输企业包括水路运输经营企业、水路运输辅助业经营企业、港口经营企业等。

（2）公路水路建设与运输市场信用信息交换共享能力明显提高

——信用信息在部-省-市-县四级交通运输管理部门将实现100％共享。

——信用信息在部省间交换共享程度达到100%。

——初步实现与工商、公安等其他部门的信用信息交换共享。

（3）信用信息服务能力显著提升

实现信用管理与业务管理协同，提升行业监管能力，为工程建设招投标、客运线路招投标、市场准入与退出管理提供有力的信息化支撑手段；为社会公众信用查询、服务投诉提供便捷渠道。

## 建设任务

（1）完善行业数据资源中心

依托现有数据资源中心的硬件设施条件及数据资源，全面梳理、整合现有业务系统中企业、人员等基础数据，以及行政许可、行政执法、日常监管等业务数据资源，构建从业企业、从业人员的“一户式”信用档案。

（2）完善数据交换平台实现信用数据交换共享

在现有数据交换平台基础上，完善信用信息交换与共享功能，实现信用信息部-省-市-县四级联网交换与共享，实现与省内其他部门间信用信息的交换与共享。

（3）建设完善信用信息管理系统

完善公路建设市场信用信息管理系统、水运工程建设市场信用信息管理系统，建设道路运输市场信用信息管理系统、水路运输市场信用信息管理系统。

（4）建设完善现有终端系统

完成IC卡道路运输证、IC卡从业资格证换发工作，为相关业务窗口配备IC卡读写器、证照打印机、IC卡读写器等终端设备，补充完善移动执法装备。

（5）建设完善网络及软硬件支撑环境

在复用现有网络资源及软硬件基础条件基础上，完善工程所需数据库管理系统、应用中间件等支撑软件，及服务器、存储设备等硬件设备，建设IC卡道路运输证件密钥管理中心。

（6）建立健全工程建设和运营保障体系

建立健全信息安全保障体系、信息化标准规范体系、建设与运营保障体系。

# 系统框架

## 业务架构

从交通运输行业分类来看，本工程主要涉及公路建设市场信用体系、水运工程建设市场信用体系、道路运输市场信用体系、水路运输市场信用体系。

从信用管理主要业务过程来看，公路水路建设与运输市场信用体系主要由信用信息征集体系、信用评价体系、信用奖惩体系、信用披露与服务体系组成，政策法规与管理制度、运营保障机制、信息系统等技术手段是其保障条件。总体框架如下图所示。

图 2-1 业务架构图

（1）信用信息征集

在信用信息征集方面，信用信息征集内容主要包括从业企业及从业人员的基本信息、良好行为信息、不良行为信息、信用评价信息等。

按照交通运输部《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》、《公路建设市场信用信息管理办法（试行）》、《水运工程建设市场信用信息管理办法（试行）》、《水运工程建设市场主要责任主体不良行为记录认定标准（试行）》、《中华人民共和国道路运输条例》、《交通运输部关于进一步加强道路运输市场诚信体系建设的意见》、《道路运输管理工作规范》、《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》、《道路运输驾驶员诚信考核办法（试行）》、《机动车维修企业质量信誉考核办法（试行）》、《出租汽车服务质量信誉考核办法》、《航运公司安全诚信管理办法（试行）》、《中华人民共和国海事局安全诚信营运船舶、安全诚信船长评选规定》等要求，以信息系统为手段，实现相关从业企业和从业人员的信用信息的采集、入库、更新。

（2）信用评价

按照交通运输部《公路施工企业信用评价规则》、《公路设计企业信用评价规则（征求意见稿）》、《水运工程设计和施工企业信用评价办法（征求意见稿）》、《公路水运工程监理信用评价办法》、《公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）》、《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》、《道路运输驾驶员诚信考核办法（试行）》、《机动车维修企业质量信誉考核办法（试行）》等相关文件的要求，建立信用评价指标体系，定期对相关从业企业、从业人员进行信用评价。

（3）信用奖惩

按照相关文件要求，在政府采购、招投标管理、扩大经营范围、投资补助等环节对信用等级高的企业给予重点支持和优先安排，逐步形成“诚实守信、处处受益”的良好风气。对失信企业和人员加强监管和制约，严格实施惩处措施；对于存在严重失信问题的企业，按照法律法规限制其业务发展。通过建立跨地区的信用奖惩联动机制，逐步建立“一处失信，处处受制”的网络化监管机制。

（4）信用披露与服务

按照相关管理办法和规章制度，向社会公众公开披露或授权查询企业和人员信用信息。信用信息披露与服务应遵循真实准确、合法合规、客观公正、安全保密的原则。

## 信息架构

信息架构包括数据架构和应用架构。

本工程的数据架构如下图所示，由业务数据库、基础数据库、信用交换共享数据库、信用主题数据库、目录数据库组成。数据库建设遵循信息资源规划思想，坚持“一数一源”的原则，避免重复采集。

本工程将对工程项目、从业企业、从业人员、营运车辆、营运船舶基础数据进行补充校核完善，整合行政许可、行政执法、日常监管等业务过程中与信用相关的信息资源，通过抽取、转换、加载，形成信用主题数据。通过统一的数据交换平台，实现部省之间、与公安、工商等其他部门的信用信息交换共享。

图 2-2 数据架构图

应用架构主要包括应用系统的组成、相互关系及应用系统体系结构。本工程应用系统包括部省两级，分为公路建设市场信用信息管理系统、水运工程建设市场信用信息管理系统、道路运输市场信用信息管理系统和水路运输市场信用信息管理系统，部级系统功能侧重于信用信息的汇总、统计、分发及信息服务；省级系统功能侧重于信用信息的征集、上传、信用评价及信息服务。总体框架图如下所示。

图 2-3 应用架构图

应用系统开发建设应遵循模块化、集成化等理念，推荐采用SOA等先进技术，保证应用系统灵活性、扩展性、集成性。

图 2-4 基于SOA的应用系统体系结构

应用系统建设应充分发挥SOA技术架构的“模块化”与“服务封装”等特点，采用统一协议封装的Web Service方式实现对各子系统功能模块或子模块（服务）的编排管理和数据交换，对于已建的异构系统或未来后续新建的应用系统，应按照该标准的Web Service 接口协议方式接入企业服务总线（ESB），将共用的服务接口封装并在 ESB 服务总线上注册，从而实现各类业务应用系统的互联互通和有效集成，以及数据资源的有效整合。

## 技术架构

本工程的技术配置方案应充分复用行业现有技术条件，统筹考虑交通运输信息化“十二五”四个重大工程及其他信息化工程建设需求，保证技术标准统一性、建设方案的经济性和集约化。本工程新建应用系统基于技术支撑平台开发运行，工程相关原有系统基于技术支撑平台进行整合。应优先选择安全可控、绿色节能产品，优先采用成熟稳定的国产软硬件产品，确保使用正版产品。

图2-5 技术架构图

（1）基础支撑层

基础支撑层提供了信用信息采集、传输和处理的基本条件和基础环境，主要包括信用信息采集终端、通信信息网络、主机及存储设备、机房等配套设施。

（2）信息资源层

信用数据资源是整个工程的核心。在建设完善相关业务数据库的基础上，初步形成公路水路建设与运输市场基础数据库、信用主题数据库、信用交换共享数据库，进一步补充完善目录信息资源库。

（3）应用支撑层

应用支撑层处于信息资源层与应用系统层之间，为实现信息共享、应用系统功能、业务协同工作提供技术支撑，是构建信用管理相关业务应用系统的基础。主要包括数据库管理系统、应用中间件、数据交换平台、IC卡密钥管理系统等。

（4）应用层

应用层是整个工程业务功能及应用的实现，依靠信息资源层和应用支撑层所提供的数据与技术支撑，通过对信用管理与服务需求的深入分析，整合、设计开发各类应用系统。

本次工程开发和完善的应用系统主要包括公路建设市场信用信息管理系统、水运工程建设市场信用信息管理系统、道路运输市场信用信息管理系统、水路运输市场信用信息管理系统等4个子系统，各子系统皆分为部、省两级系统进行建设。

（5）用户层和展现层

面向各级行业管理部门、其他政府部门、从业企业、从业人员、社会公众等各类用户，提供公路水路建设与运输市场信用信息管理与服务。系统主要展现方式包括信用信息服务网站、呼叫中心、移动终端等多种方式。

（6）保障体系层

保障体系包括信息化标准规范体系、信息安全保障体系、建设与运营保障体系，保障体系是本工程顺利建设与运行的重要条件。

## 系统布局

在网络布局方面，省-市-县各级行业管理部门可通过现有交通政务外网采集企业及人员信用信息、对企业和人员进行信用评价；企业可通过基于VPN的互联网方式登录本系统填报相关信用信息；社会公众通过互联网查询企业及人员信用信息。

在数据布局方面，各省根据现有数据中心架构，可采用数据集中存储在厅数据中心的大集中存储方式，也可采用“厅数据中心+业务局数据分中心”的分布式存储方式。

部省之间数据交换采用统一的数据交换平台，部省之间数据交换方式、交换指标要求参见“4.4.1部省数据交换共享要求”。

在应用系统布局方面，各省综合考虑管理体制、现有业务系统的部署方案、应用软件架构、数据部署方案等因素，合理确定本工程应用系统的部署方案。应用系统集中式部署方案如图2- 6所示，应用系统分布式部署方案如图2-7所示。

图2-6 应用系统集中式部署示意图

图2-7 应用系统分布式部署示意图

## 工程边界

图 2-8 与其他系统关系图

### 与现有系统的关系

（1）与部级现有业务系统的关系

通过前期开展的公路水路建设市场诚信及工程质量信息服务系统（简称“三合一”工程），已基本建成部级公路建设市场信用信息管理系统、部级水运工程建设市场信用信息管理系统。本工程将结合相关业务需求进一步完善。

通过前期开展的公路水路交通运输信息共享与服务系统（一期）工程（简称“六合一”工程），已基本建设完成部级道路运输信息服务系统、部级水路运输信息服务系统。部级道路运输市场信用信息系统、部级水路运输市场信用信息系统作为部级道路运输信息服务系统、部级水路运输信息服务系统的一个子系统，将在原有系统基础上开发完善。

通过“六合一”工程已基本建设部省数据交换共享平台，本工程将在现有交换平台基础上，增加配置信用数据交换队列（接口），实现部省之间信用信息的交换与共享。

通过全国IC卡道路运输证件试点工程和出租汽车服务管理系统工程，已建成了全国IC卡道路运输证件密钥安全认证系统，形成了完整的道路运输部省两级密钥体系。本工程将利用全国IC卡道路运输证件密钥安全认证系统为各省生成省级应用密钥，为IC卡道路运输证件发放提供支撑和保障。

（2）与省级现有业务系统的关系

通过多年的信息化建设发展，各省已完成了大量业务管理系统和基础平台建设，可为本系统提供有关行政许可、运政执法、日常监管过程中有关企业和人员的良好行为信息、不良行为信息等信用数据，是本工程信用信息征集的重要数据来源。

同时，本工程将为其他业务系统提供相应的信用服务功能，各业务系统利用本工程建设完善的信用信息及信用评价结果信息，在经营权招投标、投资补助等环节对诚信企业给予重点支持和优先安排，对于失信企业按照法律法规做出相应的惩戒，实现已有业务系统和信用系统的应用协同。

另外，各省通过公路交通信息资源整合工程等前期项目，已初步建成省级数据中心和全省统一的数据交换平台。本工程将在现有数据中心基础上进一步完善信用相关数据，形成公路水路建设与运输市场信用数据库。在现有数据交换平台基础上，扩展信用数据交换应用，实现与交通运输部及其他部门的信用数据交换共享。

### 与其他信息化重大工程的关系

本次工程是《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》中四个重大工程之一。其他三个重大工程包括：公路水路安全畅通与应急处置系统建设工程（重大工程一）、公路水路交通出行信息服务系统建设工程（重大工程二）、交通运输经济运行监测预警与决策分析系统建设工程（重大工程四）。四个重大工程之间的关系主要为数据和技术架构相互支撑，并共享部分软硬件资源。

图 2-9 四个重大工程之间的数据关系

### 与其他部门应用系统的关系

通过工商部门获取企业工商登记注册和注销信息、信用、消费投诉信息；通过公安部门获取车辆、人员的违法、记分、事故信息。积极探索与司法、保险、审计等部门的信息交换与共享，通过司法部门获取交通建设和运输企业经济纠纷、经济违法案件判决；通过保险部门获取企业、车辆、营运船舶和人员投保信息；通过审计部门获取审计部门认定的企业违规行为信息。

同时根据其他管理部门的工作需要，本系统可提供交通运输企业及人员的资质、信用评价结果等信用信息，加强行业间信息交换共享。

# 系统功能

图 3-5 应用系统总体功能图

## 公路建设市场信用信息管理系统

### 部级系统

（1）全国综合信用评价

实现对国务院有关部门许可资质的公路施工企业、设计企业，全国范围内从业的监理企业和监理工程师、试验检测工程师和取得公路甲级及专项等级证书并承担相关业务的试验检测机构的全国综合信用评价。

（2）信用统计分析

实现企业/人员的基本信息、良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果信息，以及重点工程项目信息的监测及发展趋势分析，为领导决策提供依据。

（3）信用信息服务

为社会用户提供企业/人员基本信息、良好行为信息、不良行为信息、全国综合信用评价结果信息、国家审批或核准的重点公路建设项目信息发布和查询。

（4）信用数据接口

实现与省级系统间的数据交换和共享，包括：

——数据汇总接口：接收各省上传的公路建设企业/人员基本信息、良好行为信息、不良行为信息、省信用评价结果信息，以及由国家审批或核准的重点公路建设项目信息。

——数据查询接口：为各省提供全国公路建设企业/人员基本信息、本省企业/人员在外省的不良行为信息和信用评价结果信息、全国综合信用评价结果信息查询。

### 省级系统

（1）信用信息征集

——征集指标管理：实现对信用信息征集指标类及指标项的动态管理。

——信息征集功能：按照征集指标的要求，实现对基本信息、良好行为信息、不良行为信息的动静态采集。

（2）信用评价

通过评价指标统一管理，实现对信用评价指标类及指标项的动态管理。

按照公路建设市场信用评价业务流程，实现对施工企业/人员、设计企业/人员、监理企业/人员、试验检测企业/人员的信用评价。

——公路施工企业/人员信用评价：实现招标单位对投标行为的评价、项目法人单位对履约行为的评价、项目相应地方人民政府交通运输主管部门对其他行为的评价，实现省级交通运输主管部门对以上评价结果的省综合评价。

——公路设计企业/人员信用评价：实现招标单位对投标行为的评价、项目法人单位对履约行为的评价、项目相应地方人民政府交通运输主管部门对其他行为的评价，实现省级交通运输主管部门对以上评价结果的省综合评价。

——监理企业/人员信用评价：实现项目业主单位对监理企业/人员失信行为的初评，实现省级交通质检机构对监理企业/人员的省综合评分定级，实现省级交通主管部门对省综合评分定级的审定。

——试验检测企业信用评价：实现试验检测机构、工地实验室及现场检测项目的自评，实现项目业主单位对工地实验室及现场检测项目的自评形成评价意见，项目监督质检机构对工地实验室及现场检测项目进行初评，实现省级交通质监机构对本省试验检测机构的自评和工地实验室及现场检测项目的初评进行复核评价（省级评价），实现省级交通主管部门对省级评价的审核。

——试验检测人员信用评价：实现项目业主、项目监督质检机构对试验检测工程师/人员的检查扣分，实现省级交通质监机构对本省试验检测工程师/人员的评价（省级评价），实现省级交通主管部门对省级评价的审核。

——异议处理功能：接受对信用评价结果有异议的申诉，并录入处理结果。

（3）信用信息服务

——通过Web service或数据库共享等方式，为建设项目管理系统、招投标管理系统等业务系统提供数据共享服务，业务系统通过该服务查询从业企业、从业人员良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果信息，实现业务管理与信用管理的协同应用。

——面向社会公众，提供信用信息公示公告、公开查询、投诉处理、舆情监测等服务。

（4）信用数据接口

实现与部级系统、外部系统间的数据交换和共享，包括：

——上报接口：向部上传本省企业/人员的基本信息、良好行为信息、不良行为信息、省信用评价结果信息，以及外省企业在本省的良好行为信息、不良行为信息、自评/初评信息。

——外部接口：将来自工商、司法、审计、金融等部门的共享信用信息入库，同时将公路建设市场相关信用信息共享给本省其他政府部门。

## 水运工程建设市场信用信息管理系统

### 部级系统

（1）全国综合信用评价

实现对国务院有关部门许可资质的水运工程施工企业、设计企业，全国范围内从业的监理企业和监理工程师、试验检测工程师和取得水运甲级及专项等级证书并承担相关业务的试验检测机构的全国综合信用评价。

（2）信用统计分析

实现企业/人员基本信息、不良行为、信用评价结果等情况的监测及发展趋势分析，为领导层决策提供依据。

（3）信用信息服务

为社会用户提供企业/人员基础信息、不良行为信息、全国综合信用评价结果信息发布和查询。

（4）信用数据接口

实现与省级系统间的数据交换和共享，包括：

——数据汇总接口：接收各省上传的水运工程建设企业基本信息、不良行为信息、省信用评价结果信息，以及人员的基础信息、不良行为信息、省信用评价结果信息。

——数据查询接口：为各省提供全国水运工程建设企业/人员基本信息、本省企业在外省的不良行为信息（属于《水运工程建设市场主要责任主体不良行为记录认定标准》范围内）和信用评价结果信息、全国综合信用评价结果信息查询。

### 省级系统

（1）信用信息征集

——征集指标管理：实现对信用信息征集指标类及指标项的动态管理。

——信息征集：按照征集指标的要求，实现对基本信息、良好行为信息、不良行为信息的动静态采集。

（2）信用评价

——评价指标管理：实现对信用评价指标类及指标项的动态管理。

——信用评价管理：按照水运工程建设市场信用评价业务流程，实现对水运工程建设市场施工企业、设计企业、监理企业/人员、试验检测企业/人员的信用评价管理。

——异议处理功能：接受对信用评价结果有异议的申诉，并录入处理结果。

（3）信用信息服务

——通过Web service或数据库共享等方式，为建设项目管理系统、招投标管理系统等业务系统提供数据共享服务，业务系统通过该服务查询从业企业、从业人员良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果信息，实现业务管理与信用管理的协同应用。

——面向社会公众，提供信用信息公示公告、公开查询、投诉处理、舆情监测等服务。

（4）信用数据接口

实现与部级系统、外部系统间的数据交换和共享，包括：

——上报接口：向部上传本省水运工程建设市场从业企业/人员基本信息、良好行为信息、不良行为信息、省信用评价结果信息，以及外省企业在本省的良好行为信息、不良行为信息、自评/初评信息。

——外部接口：将来自工商、司法、审计、金融等部门的共享信用信息入库，同时将相关信用信息共享给本省其他政府部门。

## 道路运输市场信用信息管理系统

### 部级系统

（1）信用统计分析

实现道路运输企业/车辆/从业人员的基本信息、违章信息、信用评价结果等情况的监测及发展趋势分析，为领导决策提供依据。

（2）信用信息服务

为社会公众提供提供道路运输从业企业、营运车辆、从业人员基础信息查询，道路运输从业企业、从业人员“黑名单”信息、信用评价结果信息公示及查询等服务。

（3）信用数据接口

实现与省级系统、外部系统间的数据交换和共享，包括：

——汇总接口：接收各省上传的道路运输从业企业、营运车辆、从业人员基础信息、重大不良行为信息及信用评价结果信息。

——道路运输行政执法信息共享接口：汇总道路运输企业、车辆、人员的异地违章及处罚信息，分发各省道路运输企业、车辆、从业人员在外省的违章及处罚信息。

——查询接口：为各省提供全国道路运输企业、车辆、人员基础信息、“黑名单”信息、信用评价结果信息查询。

### 省级系统

（1）信用信息征集

通过信息信息指标的统一管理，实现对信用信息征集指标类及指标项的动态管理。

按照信用信息指标的要求，在整合现有业务系统各类信息资源的基础上，实现对基本信息、良好行为信息、不良行为信息等信用信息的动静态采集。主要采集方式包括：

——通过数据共享或数据抽取等方式，整合现有道路运输业务数据库中有关道路运输行政许可、行政执法信息，按照统一的信用指标体系整理入库。

——通过IC卡道路运输证、IC卡从业资格证的换发，进一步补充校核经营业户、营运车辆、从业人员基础信息。

——在保证IC卡道路运输证件安全性、严肃性的前提下，按照“以联网应用为主、离线应用为辅”的原则，利用IC卡数据采集效率高、防伪效果好等优点，通过IC卡道路运输证件采集营运车辆/从业人员在客运站、货运站（物流园区）、港口、货物源头装载点、路政超限检测站、机动车维修点、汽车性能检测站等行业管理窗口之外的等业务结点的动态信用信息。

——通过与部级道路运输市场信用信息管理系统数据交换接口，征集本省道路运输企业、车辆、从业人员在外省的违章及处罚信息。

——通过与公路路政部门治超管理系统等系统数据接口，征集道路运输企业、车辆超限、超载等违章及处罚信息；通过与公安交警等部门数据共享接口，整理运输车辆交通违章、运输安全事故等不良行为信息。

（2）信用评价

根据道路运输市场相关信用管理办法，以从业企业和从业人员信用管理为两条主线，依托准确、可靠的运政许可信息、公众投诉信息、违法违章信息等数据，实现对从业企业/人员信用考核评价工作的电子化、自动化管理。接受对信用评价结果有异议的申诉，并录入处理结果。

（3）信用信息服务

——通过Web service或数据库共享等方式，为道路运政管理系统、执法管理系统等业务系统提供数据共享服务，业务系统通过该服务查询从业企业、从业人员基本信息、良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果信息，强化业务管理与信用管理的协同应用，实现“许可-监管-退出”闭环管理。

——以IC卡为信息共享介质，在客运站、危货运输装载点、货运源头治超点等地，通过读取IC卡道路运输证件信息，实现对企业、车辆、人员的基本信息、信用等级等信用信息的快捷查询。鼓励有条件的地区，以IC卡道路运输证件为载体，扩展电子不停车收费服务、场站（园区）“一卡通”管理等增值应用，在采集完善动态信用信息的同时，实现“一卡多用”，为道路运输企业及从业人员、高速公路管理部门、场站管理单位提供更多便利。

——面向社会公众，提供信用信息公示公告、公开查询、投诉处理、舆情监测等服务。

（4）信用数据接口

实现与部级系统、外部系统间的数据交换和共享，包括：

——上报接口：向部上传本省道路运输从业企业、营运车辆、从业人员基础信息、重大不良行为信息和信用评价结果信息。

——道路运输行政执法信息共享接口：上报外省企业、车辆、人员在本省的违章及处罚信息，从部下载本省企业、车辆、人员在外省的违章及处罚信息并自动入库。

——外部接口：将来自工商、公安、安监等部门的共享信用信息入库，同时将相关信用信息共享给本省其他政府部门。

## 水路运输市场信用信息管理系统

### 部级系统

（1）信用统计分析

实现水路运输企业、船员、营运船舶及港口经营企业基本信息、违章信息、信用评价结果等等情况的监测及发展趋势分析，为领导层决策提供依据。

（2）信用信息服务

面向社会公众，提供水路运输企业、营运船舶、船员及港口经营企业基础信息、良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果等查询服务。

（3）信用数据接口

实现与省级系统间的数据交换和共享，包括：

——汇总接口：接收各省上传的水路运输企业、营运船舶、船员及港口经营企业基础信息、良好行为等信息。

——水路运输行政执法信息共享接口：汇总异地水路运输企业、港口经营企业、营运船舶、船员违章及处罚等信息，分发各省水路运输企业、港口经营企业、营运船舶、船员在外省的违章及处罚等信息。

——查询接口：提供水路运输企业、营运船舶、船员及港口经营企业基础信息、重大不良行为等信息查询。

### 省级系统

（1）信用信息征集

通过信息信息指标的统一管理，实现对水路运输企业/从业人员信用信息征集指标类及指标项的动态管理。

按照信用信息指标的要求，在整合现有业务系统各类信息资源的基础上，实现对基本信息、良好行为信息、不良行为信息等信用信息的动静态采集。主要采集方式包括。

——通过数据共享或数据抽取等方式，整合现有水路运输业务数据库中有关水路运输行政许可、行政执法信息，按照统一的信用指标体系整理入库；

——通过与部级水路运输市场信用信息管理系统数据交换接口，征集本省水路运输企业、船舶、从业人员在外省的违章及处罚信息。

（2）信用信息服务

——通过Web service或数据库共享等方式，为水路运政管理系统、执法管理系统等业务系统提供数据共享服务，业务系统通过该服务查询水路运输企业、从业人员基本信息、良好行为信息、不良行为信息、信用评价结果信息，强化业务管理与信用管理的协同应用，实现“许可-监管-退出”闭环管理。

——面向社会公众，提供信用信息公示公告、公开查询、投诉处理等服务。

（3）信用数据接口

实现与部级系统间的数据交换和共享，包括：

——上报接口：向部上传水路运输企业、营运船舶、船员及港口经营企业基础信息、信用信息。

——水路运输行政执法信息共享接口：上报外省水路运输企业、营运船舶、船员在本省的违章及处罚信息，从部下载本省水路运输企业、营运船舶、船员在外省的违章及处罚信息并自动入库。

## 信用信息应用方案

为进一步促进信用信息的应用，应配合本次工程出台完善相关公路水路建设与运输市场信用信息管理办法，充分依靠和发挥政府政策引导、宣传教育、组织协调、诚信示范等作用，为信用信息及信用评价结果在行业管理应用方面提供政策支撑。应以“信用信息来源于业务系统，服务于业务系统”为原则，以信用为抓手，进一步优化业务管理流程，完善现有相关招投标管理系统、运政管理系统等业务系统，实现“许可-监管-退出”的闭环管理。信用信息应用方案示例如下表所示。

表 3-2 信用信息应用示例

| 信用信息 | 应用的业务系统 | 应用方式与内容 | 法规依据 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路水路建设市场信用评价信息 | 招投标系统 | 为招投标系统提供公路水路建设市场从业企业信用评价信息，便于管理部门对信用好的从业企业在参与投标数量、资格审查、履约担保金额、质量保证金额等方面给予优惠和奖励 | 《公路建设市场信用信息管理办法》等 | 招投标系统可根据投标企业信用评价等级，自动进行不同的投标优惠，例如，信用等级为AA级的企业可参与投标数量多于其他信用等级企业；信用等级为AA级的企业履约担保金额低于其他信用等级企业 |
| 道路客运企业信用评价信息 | 道路运政系统 | 为道路运政系统提供道路客运企业信用评价信息，便于管理部门对其采取停业整顿、吊销许可、优先获取线路经营权等奖惩措施 | 《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》等 | 在道路客运企业的客运班线经营期限届满时，道路运政系统根据道路客运企业质量信誉考核等级自动提示企业客运班线处理办法，例如，企业客运质量信誉等级在班线经营期限内有两年以上为B级或三年以上为A级的，许可机关应当收回其30%以上的到期的道路客运班线经营权 |
| 货车违章信息 | 道路运政系统 | 通过数据库共享方式，为道路运政系统提供货车违章信息，便于管理部门对其采取停业整顿、吊销许可等惩罚措施 | 《公路安全保护条例》等 | 1年内违法超限运输超过3次的货运车辆，道路运政系统可自动提示“吊销该车辆营运证”，并锁定其业务档案 |
| 机动车维修企业信用评价信息 | 道路运政系统 | 通过数据库共享方式，为道路运政系统提供机动车维修企业信用评价信息，便于管理部门对其采取限期整改、政策优惠等奖惩措施 | 《机动车维修企业质量信誉考核办法（试行）》等 | 机动车维修企业质量信誉等级为B级的，道路运政系统自动提示管理部门应当责令其进行整改 |
| 道路运输驾驶员违章、信用评价信息 | 道路运政系统 | 通过数据库共享方式，为道路运政系统提供道路运输驾驶员违章信息、信用评价信息，便于管理部门对其采取表彰奖励、吊销许可等奖惩措施 | 《公路安全保护条例》、《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》、《道路运输驾驶员诚信考核管理办法》等 | 道路运输驾驶员连续三个考核周期诚信考核等级均为B级的，道路运政系统应提示“吊销其从业资格证” |
| 水路运输违章信息 | 水路运政系统 | 通过数据库共享方式，为水路运政系统提供水路运输违章信息，便于管理部门对其采取经营资质预警、重点监管等惩罚措施 | 《国内水路运输经营资质预警管理办法》等 | 水路运输经营者被列入预警等级后，水路运政系统提示管理部门对其进行抽查 |

# 信息资源

## 信息内容

为满足公路水路建设与运输市场信用管理的需要，系统需要采集的信息内容主要有从业企业和从业人员的基本信息、良好信息、不良信息和信用评价信息。

表 4-3 数据内容

| 序号 | 信息类别 | 所需数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 公路建设市场 |  |
| （一） | 基本信息 |  |
| 1 | 从业企业 | 施工企业、监理企业、设计企业、试验检测机构等的基本信息，包括登记信息、财务信息、资质信息、主要人员信息、仪器设备信息、管理体系认证信息及业绩信息等 |
| 2 | 工程项目 | 在建项目的基本信息，包括项目信息、标段信息等 |
| 3 | 从业人员 | 施工项目经理、监理工程师、试验检测人员的基本信息，包括个人信息、资格证书信息、履历信息、业绩信息等 |
| （二） | 良好信息 | 从业企业和从业人员获得奖项、专利、通报表彰信息等 |
| （三） | 不良信息 | 从业企业和从业人员的安全生产事故信息、通报批评信息、行政处罚信息等 |
| （四） | 评价信息 | 从业企业和从业人员的信用评价指标信息、评价过程信息、评价结果信息（信用评价得分、等级、期次信息）等 |
| 二 | 水运工程建设市场 |  |
| （一） | 基本信息 |  |
| 1 | 从业企业 | 施工企业、监理企业、设计企业、试验检测机构等的基本信息，包括登记信息、财务信息、主要人员信息、资质信息、自有船舶信息、仪器设备信息、管理体系认证信息及业绩信息等 |
| 2 | 从业人员 | 施工项目经理、监理工程师、试验检测人员的基本信息，包括个人信息、资格证书信息、履历信息、业绩信息等 |
| （二） | 良好信息 | 从业企业和从业人员获得奖项、专利、通报表彰信息等 |
| （三） | 不良信息 | 从业企业和从业人员的安全生产事故信息、通报批评信息、行政处罚信息等 |
| （四） | 评价信息 | 从业企业和从业人员的信用评价指标信息、评价过程信息、评价结果信息（信用评价得分、等级、期次信息）等 |
| 三 | 道路运输市场 |  |
| （一） | 基本信息 |  |
| 1 | 从业企业 | 普通客运企业、普通货运企业、危险货物运输企业、车辆维修企业的基本信息，包括登记信息、资质信息、经营许可信息、营运车辆信息等 |
| 2 | 从业人员 | 客货运驾驶员的基本信息，包括个人信息、从业资格证信息、继续教育信息、从业记录等 |
| （二） | 良好信息 | 从业企业和从业人员的奖励表彰信息，以及道路运输从业企业完成政府指令性运输任务的情况等 |
| （三） | 不良信息 | 从业企业和从业人员的安全生产事故信息、交通违章信息、经营违章行为信息、服务质量投诉信息、通报批评信息、媒体曝光事件信息等 |
| （四） | 评价信息 | 从业企业和从业人员的信用评价指标信息、评价过程信息、评价结果信息（信用评价得分、等级、期次信息）等 |
| 四 | 水路运输市场 |  |
| （一） | 基本信息 |  |
| 1 | 从业企业 | 水路运输经营者、水路运输辅助业经营者、港口经营人的基本信息，包括企业信息、经营许可信息、年审信息等。 |
| 2 | 营运船舶 | 营运船舶的基本信息，包括登记信息、船舶营运证信息、年审信息等 |
| （二） | 良好信息 | 从业企业的荣誉记录信息等 |
| （三） | 不良信息 | 从业企业的安全事故信息、经营违章行为信息、经营资质预警信息、服务质量投诉信息、通报批评信息、媒体曝光事件信息等 |
| （四） | 评价信息 | 从业企业的信用评价指标信息、评价过程信息、评价结果信息（信用评价得分、等级、期次信息）等 |

## 信息采集

本次工程数据采集方式主要包括数据交换平台、Web Service接口、人工录入等方式。应结合各类数据源的特点及数据更新及交换要求，综合考虑网络等技术条件，确定各类数据采集方式，并明确采集的责任单位、更新要求和采集方式。

以省级信用数据库建设为例：

——基于数据交换平台的采集适用于批量数据采集，例如从部级平台批量下载本省企业、人员在异地的违章处罚信息；从现有业务系统中批量抽取企业、人员违章处罚信息；从公安、工商等外部系统批量采集车辆交通违章、交通责任事故、工商行政处罚等信用信息。

——基于Web Service接口方式适用于单条数据的实时查询与交换。例如，通过Web Service接口，查询部级系统中外省企业及人员的行政许可、经营资质、信用等级等信息。 Web Service 接口应按照标准协议接入企业服务总线（ESB），实现各类系统的互联互通和有效集成。

——人工录入主要适用于原有纸质档案采集录入；企业在线填写相关资质证书、业绩、奖励信息；管理部门在线填写监督检查信息、评价过程信息等。

图 4-6省级公路水路建设与运输市场信用数据采集和形成方案

表 4-4 数据采集方案

| 数据类 |  | 数据来源（示例） | 采集方式 | 最低更新频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路建设市场信用信息管理系统 |  |  |  |  |
| 公路建设市场基础数 据 | 从业企业基础数据 | 从业企业填报、相关业务系统 | 人工录入/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 从业人员基础数据 | 从业企业填报、相关业务系统 | 人工录入/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 在建项目数据 | 建设项目管理系统 | Web Service接口 | 每天更新 |
| 公路建设市场信用信息数 据 | 良好信息数据 | 各级管理部门填报、企业上报 | 人工录入/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 不良信息数据 | 各级管理部门填报、建设项目管理系统、招投标管系统等 | 人工录入/Web Service接口 | 实时更新 |
|  | 信用评价数据 | 信用管理系统 | 自动生成 | 直接定为D级的：每天更新/其余情况：一年更新（考核周期） |
| 水运工程建设市场信用信息管理系统 |  |  |  |  |
| 水运工程建设市场基础数 据 | 从业企业基础数据 | 从业企业填报、相关业务系统 | 人工录入/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 从业人员基础数据 | 从业企业填报、相关业务系统 | 人工录入/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 在建项目数据 | 建设项目管理系统 | Web Service接口 | 每天更新 |
| 水运工程建设市场信用信息数据 | 良好信息数据 | 各级管理部门填报、企业上报 | 人工录入 | 每天更新 |
|  | 不良信息数据 | 各级管理部门填报、建设项目管理系统、招投标管系统等 | 人工录入/Web Service接口 | 实时更新 |
|  | 信用评价数据 | 信用管理系统 | 自动生成 | 直接定为D级的：每天更新/其余情况：一年更新（考核周期） |
| 道路运输市场信用信息管理系统 |  |  |  |  |
| 道路运输市场基础数 据 | 经营企业基础数据 | 道路运政系统 | Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 从业人员基础数据 | 道路运政系统 | Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 营运车辆基础数据 | 道路运政系统 | Web Service接口 | 每天更新 |
| 道路运输市场信用信息数 据 | 良好信息数据 | 各级管理部门填报、企业上报 | 人工录入 | 每天更新 |
|  | 不良信息数据 | 道路运政系统、卫星定位监控平台，部省数据交换，公安等部门相关系统，各级管理部门填报等 | 数据交换平台/Web Service接口/人工录入/ | 实时更新 |
|  | 信用评价数据 | 信用管理系统 | 自动生成 | 直接定为B级的：每天更新/其余情况：一年更新（考核周期） |
| 水路运输市场信用信息管理系统 |  |  |  |  |
| 水路运输市场基础数 据 | 水路运输企业基础数据 | 水路运政系统 | 数据交换平台/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 从业人员基础数据 | 水路运政系统 | 数据交换平台/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 营运船舶基础数据 | 水路运政系统 | 数据交换平台/Web Service接口 | 每天更新 |
|  | 港口经营企业数据 | 港口管理系统 | 数据交换平台/Web Service接口 | 每天更新 |
| 水路运输市场信用信息数 据 | 良好信息数据 | 管理部门填报、企业上报 | 人工录入 | 每天更新 |
|  | 不良信息数据 | 水运稽查管理系统、管理部门填报 | Web Service接口、人工录入 | 实时更新 |

## 信息整合

根据各项应用所需数据资源的来源、属性和使用要求，并按照一数一源、数据安全等相关技术要求，确定本工程的数据库总体上由业务数据库、基础数据库、共享业务数据库、主题数据库、目录数据库组成。数据库建设遵循信息资源规划思想，坚持一数一源的原则，避免重复采集。

——业务数据（完善），本工程主要完善运政系统、港口管理系统、道路运输IC卡企业应用系统相关业务数据。

——基础数据（完善），是从业企业、从业人员、工程项目、营运车辆、营运船舶等最基础的属性信息，主要来自于行政许可业务数据。结合IC卡道路运输证件换发，对基础数据进行补充校核完善。

——共享业务数据，是指在业务处理过程中与其他部门间互有交换共享需要的业务数据，为跨地域、跨部门的应用系统提供数据支撑。本工程将在抽取业务数据、与部及其他部门交换共享信用数据的基础上，新建信用共享业务数据库。

——主题数据，是以基础信息为基准，面向管理主题，整合相关业务信息资源，形成多维数据集，支撑综合管理业务应用。本工程将面向信用管理与服务主题，形成信用主题数据库。

——目录数据（完善），是数据库的目录信息。本工程将在数据中心现有目录数据基础上，补充信用相关的目录数据。

### 基础数据库

基础数据库包括从业企业、从业人员、工程项目、营运车辆、营运船舶基础数据库。

表 4-5基础数据库

| 数据库 | 主要数据类别 | 主要指标项 |
| --- | --- | --- |
| 公路建设市场 |  |  |
| 从业企业基础数据库 | 登记信息 | 组织机构代码、企业名称、法人代表、营业执照注册号、注册资金、企业类型、注册省份、注册城市、单位电话、单位传真等 |
|  | 资质信息 | 企业资质证书编号、主项资质名称、主项资质级别、业务承接范围、有效期起、有效期止、发证机关名称、发证日期等 |
|  | 业绩信息 | 工程名称、项目类型、合同价、技术等级、合同段名称、所在省份代码、是否竣工、承包类型代码、项目负责人姓名、开始日期、结束日期等 |
| 工程项目基础数据库 | 项目信息 | 项目名称、所在省份、项目类别、建设性质、 项目法人、项目负责人、工程预算、工期、开工令下发时间、交工时间、竣工时间、项目状态、工程决算、项目长度、技术等级、建设规模等 |
|  | 标段信息 | 设计：起止桩号、公路技术等级、设计时速、路基宽度、设计单位名称、设计负责人等 施工：合同段名称、标段类型、合同段起止桩号、技术等级、施工单位组织机构代码、项目经理身份证号、标段合同价、承包类型、是否竣工等 监理：合同段名称、总监、监理单位名称、监理合同开始日期、监理合同结束日期、监理人员配备数量、项目总投资（万元）、监理业务工程等级、现场监理机构负责人等 试验检测：试验检测机构、工地试验室名称、授权负责人、检测开始日期、检测结束日期等 |
| 从业人员基础数据库 | 个人信息 | 姓名、身份证号、技术职称、个人常驻地、工作单位等 |
|  | 资质证书信息 | 证书名称、专业类型、证书编号、发证机关、 发证日期等 |
|  | 履历信息 | 工作开始日期、工作结束日期、工作单位名称、工作单位组织机构代码、担任职务等 |
|  | 业绩信息 | 项目名称、合同段名称、开始日期、结束日期等 |
| 水运工程建设市场 |  |  |
| 从业企业基础数据库 | 登记信息 | 组织机构代码、企业名称、法人代表、营业执照注册号、注册资金、企业类型、注册省份、注册城市、单位电话、单位传真等 |
|  | 资质信息 | 企业资质证书编号、资质级别、行业、有效期起、有效期止、发证机关名称、发证日期等 |
|  | 业绩信息 | 工程名称、工程规模、项目总投资、工程类别、所在省份代码、是否竣工、项目负责人姓名、开始日期、结束日期等 |
| 从业人员基础数据库 | 个人信息 | 姓名、身份证号、技术职称、个人常驻地、工作单位等 |
|  | 资质证书信息 | 证书名称、专业类型、证书编号、发证机关、 发证日期等 |
|  | 履历信息 | 工作开始日期、工作结束日期、工作单位名称、工作单位组织机构代码、担任职务等 |
|  | 业绩信息 | 项目名称、项目类别、开始日期、结束日期等 |
| 道路运输市场 |  |  |
| 经营企业基础数据库 | 登记信息 | 企业名称、行政区划代码、经济类型、经营范围、 道路运输经营许可证号、初次领证时间、有效期起、有效期止、发证机关、经营状态等 |
|  | 营运车辆信息 | 车辆（挂车）号牌、车牌颜色、道路运输证介质类型、道路运输证号、厂牌型号、车辆类型、核定载客位、车辆（挂车）吨位、经营范围、初次配发日期、有效期起、发证机关、是否已安装具有行驶记录仪功能的卫星定位终端、下次年审日期、下次二级维护日期、下次二级维护里程、营运状态等 |
| 从业人员基础数据库 | 个人信息 | 姓名、身份证号、从业资格证号、从业资格类别、从业资格证件初领时间、从业资格证发证日期、证件有效期至、发证机关、证照状态等 |
|  | 继续教育信息 | 开始时间、结束时间、教育内容、教育单位等 |
|  | 从业记录 | 开始时间、结束时间、服务单位经营许可证号等 |
| 水路运输市场 |  |  |
| 从业企业基础数据库 | 水路运输企业 | 营业执照注册号、企业中文名称、法人代表、企业地址、联系电话、经济类型代码、经营业务分类描述、注册资本、注册地代码、经营许可证编号、证件类型、证件类型代码、航线分类、主营范围、兼营范围、经营范围分类代码、经营项目、国际班轮业务种类、国内班轮业务种类、有效期起、有效期至、批准机关、发证日期、企业状态代码、年审日期、下次年审日期、审查机关等 |
|  | 港口经营企业 | 企业名称、法人代表、企业地址、联系电话、经营业务分类描述、注册资本、投资总额、注册资本、营运码头数量、营运泊位数量、证书名称、经营许可证编号、经营地域、经营范围、主要经营设备名称、设备数量、有效期至、发证机关、发证日期、证件状态、年审日期、下次年审日期、审查机关等 |
|  | 营运船舶 | 中文船名、英文船名、曾用中文船名、曾用英文船名、船舶识别号、船舶种类代码、船舶来历代码、船籍港代码、船籍港名称、船舶营运证分类代码、船舶营运证编号、船舶所有人、船舶经营人、经营人许可证号码、使用期限至、发证机关、发证日期、经营范围、经营范围代码、船舶来历代码、证件状态、年审日期、下次年审日期、审查机关等 |
| 从业人员基础数据库 | 个人信息 | 姓名、身份证号、从业资格证号、从业资格类别、从业资格证发证日期、证件有效期至、发证机关、证照状态等 |
|  | 继续教育信息 | 开始时间、结束时间、教育内容、教育单位等 |
|  | 从业记录 | 开始时间、结束时间、服务单位经营许可证号等 |

### 业务数据库

主要包括项目管理数据库、道路运输运政数据库、道路运输IC卡企业应用数据库、道路运输执法数据库、水路运政数据库、港口管理数据库、水路运输执法数据库等。本次工程各省可结合本省实际情况，进一步完善业务数据库。

### 主题数据库

主要包括公路建设市场信用主题数据库、水运工程建设市场信用主题数据库、道路运输市场信用主题数据库、水路运输市场信用主题数据库。

表 4-6主题数据库

| 主要数据类别 |  | 主要指标项 |
| --- | --- | --- |
| 公路水路建设市场 |  |  |
| 良好信息 | 获得奖项 | 获奖类别、获奖项目名称、获奖级别、获奖时间、颁奖单位等 |
|  | 通报表彰 | 标题、发文号、项目名称、发布/授予单位、发布/授予时间等 |
| 不良信息 | 不良行为记录 | 处罚决定文号、处罚机关、处罚决定日期、不良行为代码/失信行为代码、处罚决定类型等 |
| 评价信息 |  | 评价期次、评价机构、评价得分、评价等级等 |
| 道路运输市场 |  |  |
| 良好信息 | 完成政府指令性运输任务的情况（从业企业） | 下达任务的部门、完成任务的时间等 |
|  | 奖励表彰 | 奖项名称、表彰单位、表彰时间等 |
| 不良信息 | 交通事故 | 时间、地点、肇事车辆车牌号、当事人姓名、当事人身份证号、死亡人数、受伤人数、是否发生特大恶性污染责任事故、考核计分（从业人员）等 |
|  | 经营违章行为 | 处罚决定书编号、违法行为代码、违法时间、违法地点、车辆（挂车）号牌、车牌颜色、当事人姓名、当事人身份证号、执法机构代码、处罚决定类型、处罚执行状态、考核计分（从业人员）等 |
|  | 服务质量投诉 | 事件时间、事件内容、责任人姓名等 |
|  | 通报批评 | 通报部门、通报日期、通报内容等 |
|  | 媒体曝光 | 曝光媒体名称、事件时间、事件内容、车辆（挂车）号牌、责任人姓名等 |
| 评价信息 | 质量信誉考核 | 考核周期、考核等级、考核机构代码、考核日期等 |
| 水路运输市场 |  |  |
| 良好信息 | 奖励表彰 | 奖项名称、表彰单位、表彰时间等 |
| 不良信息 | 安全事故 | 事故名称、事故编号、事故类别、事故类别代码、 事故发生地点、事故发生位置、事故发生日期时间、事故处理结束日期时间、事故级别等 |
|  | 经营违章行为（从业企业） | 违法行为、违规条款、处罚种类、处罚依据、处罚决定、处罚机关、处罚结果等 |
|  | 海事行政处罚信息（营运船舶） | 案号、案发时间、违法地点、当事船舶识别号、当事船舶名称、船籍港、当事人姓名、职务、违法事实、处罚结果、处罚机关、处罚日期等 |
|  | 经营资质预警（从业企业） | 预警等级、预警期起、预警期止、预警通知日期、预警通知单位等 |
|  | 服务质量投诉 | 事件时间、事件内容、责任人姓名等 |
|  | 通报批评 | 通报部门、通报日期、通报内容等 |
|  | 媒体曝光 | 曝光媒体名称、事件时间、事件内容、车辆（挂车）号牌、责任人姓名等 |

### 数据质量控制

为了保障信用信息采集相关业务系统数据的真实性、完整性和安全性，为公路水路建设与运输市场信用信息系统建设提供必要的数据保证，应加强数据质量控制系统建设。数据质量控制系统主要功能应包括关键数据审核、数据实体检查、指标校验、系统告警处理、系统规则配置等功能。

## 信息共享

### 部省数据交换共享要求

各省应建立统一标准的交换共享数据资源库，依托统一的部省数据交换平台，实现公路水路建设与运输市场信用信息服务系统相关数据上报到部。数据交换接口的主要功能应根据数据交换指标要求，定期提取、转换数据，不符合要求的数据不得上传。部定期对交换的数据进行质量分析、考核。

部省之间数据交换与共享方式包括两种：

（1）数据交换接口方式

省级系统通过数据交换接口，按照数据交换指标要求，定期上传基础信息、信用评价信息、外省企业或人员在本省违章处罚信息；下载本省企业或人员在外省违章处罚信息。

（2）数据查询方式

省级系统通过部级系统提供的web service查询接口，通过行业专网查询部级数据库中有关外地企业、人员、车辆（船舶）等基本信息，信用等级等动态信用信息。

表 4-7部省数据交换与共享要求

| 数据类别 | 主要数据内容 | 交换方式 | 交换频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省为部提供的数据 |  |  |  |
| 公路建设市场 | 由国务院有关部门许可的企业、人员的基础信息，重点工程项目基础信息；企业、人员的良好信息、不良信息 | 数据接口 | 每天 |
|  | 以上企业、人员的省级评价结果信息、外省试验检测企业在本省的初评结果信息、外省试验检测人员在本省的扣分信息 | 数据接口 | 直接定为D级的：每天/其余情况：一年（考核周期） |
| 水运工程建设市场 | 由国务院有关部门许可的企业、人员的基础信息，重点工程项目基础信息，企业、人员的良好信息、不良信息 | 数据接口 | 每天 |
|  | 以上企业、人员的省级评价结果信息、外省试验检测企业在本省的初评结果信息、外省试验检测人员在本省的扣分信息 | 数据接口 | 直接定为D级的：每天/其余情况：一年（考核周期） |
| 道路运输市场 | 人、车、户基础数据 | 数据接口 | 每天 |
|  | 外省车辆、人员在本省的违章处罚数据 | 数据接口 | 每天 |
|  | 企业、人员信用评价结果信息 | 数据接口 | 直接定为B级的：每天/其余情况：一年（考核周期） |
| 水路运输市场 | 从业企业、营运船舶、从业人员基础数据 | 数据接口 | 每天 |
|  | 外省营运船舶、从业人员在本省的违章处罚数据 | 数据接口 | 每天 |
| 部为省提供的数据 |  |  |  |
| 公路水路建设市场 | 由国务院有关部门许可的企业、人员的基础信息、企业/人员的全国信用评价结果信息 | Webservice | 每天 |
|  | 各省试验检测企业在外省的初评结果信息、各省试验检测人员在外省的扣分信息 | 数据接口 | 每天 |
| 道路运输市场 | 道路运输人、车、户基础数据 | Webservice | 每天 |
|  | 各省道路运输车辆、人员在外省的违章处罚数据 | 数据交换平台 | 每天 |
| 水路运输市场 | 水路运输从业企业、营运船舶基础数据 | Webservice | 每天 |
|  | 各省水路运输从业企业、从业人员在外省的违章处罚数据 | 数据接口 | 每天 |

（备注：各省需上传信息的施工企业包括：（一）总承包特级、一级资质企业；（二）国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业的施工总承包二级、三级资质；（三）专业承包序列一级资质；（四）公路交通工程专业资质。各省需上传信息的设计企业包括：工程设计甲级资质和乙级资质。各省需上传信息的监理企业和监理工程师包括：（一）依法取得交通运输部颁发的甲、乙及专项监理资质证书的监理企业；（二）具有交通运输部核准的监理工程师或专业监理工程师资格的监理人员。各省需上传信息的试验检测企业和试验检测人员包括：试验检测工程师和取得公路水运甲级及专项等级证书并承担相关业务的试验检测机构。

### 与相关部门数据交换共享要求

表 4-8与相关部门数据交换与共享要求

| 为相关部门提供的数据 |  |
| --- | --- |
| 数据需求方 | 数据内容 |
| 工商 | 从业企业基础信息、信用评价结果信息 |
| 公安 | 从业企业、营运车辆、从业人员的基础信息、信用评价结果信息 |
| 需要从相关部门获取的数据 |  |
| 工商 | 企业工商登记注册和注销信息、信用、消费投诉信息 |
| 公安 | 车辆、人员的违法、记分、事故信息 |

### 与其他重大工程数据交换与共享要求

表 4-9与其他重大工程数据交换与共享要求

| 为其他重大工程提供的数据 |  |
| --- | --- |
| 数据需求方 | 数据内容 |
| 公路水路安全畅通与应急处置系统 | 道路运输基础数据和信用评价结果信息、水路运输基础数据和信用评价结果信息 |
| 公路水路交通出行信息服务系统 | 道路运输基础数据、重大不良信息和信用评价结果信息、水路运输基础数据、重大不良信息和信用评价结果信息 |
| 交通运输经济运行监测预警与决策分析系统建设工程 | 建设和运输市场基础信息、信用评价结果信息 |
| 需要从其他重大工程获取的数据 |  |
| 公路水路安全畅通与应急处置系统 | 应急运力信息等 |
| 公路水路交通出行信息服务系统 | 投诉信息等 |

# 基础条件

包括通信网络、软硬件平台、安全系统、终端设备、配套场所等，总体框架如下图所示。

图 5-7 基础支撑条件

技术支撑平台配置方案应充分复用现有技术支撑条件，统筹考虑交通运输信息化“十二五”四个重大工程及其他信息化工程建设需求，保证技术标准统一性、建设方案的经济性和集约化。本次工程新建应用系统基于技术支撑平台开发运行，工程相关原有系统基于技术支撑平台进行整合。应优先选择安全可控、绿色节能产品，优先采用成熟稳定的国产软硬件产品，确保使用正版产品。

### 通信信息网络

本次工程应根据信用信息采集、传输及应用的需求，完善现有通信信息网络系统，主要包括交通政务外网、互联网、无线通讯网络。应遵循国家电子政务网络要求，交通政务外网同政务内网物理隔离，交通政务外网同互联网逻辑隔离。

原则上信用信息采集、信用评价、信用数据交换共享等应用部署在交通政务外网；信用信息发布与查询等应用部署在互联网；通过移动通信方式采集信用信息的相关应用部署在无线通讯网络。

根据本次工程中信用数据传输要求，参照《交通运输电子政务网络及业务应用系统建设技术指南》中网络带宽计算方法，确定本期工程网络带宽需求，将现有不同接入和互联方式的已有网络资源进行整合，并纳入统一网络管理，对网络带宽、网络设备不满足需求的进行建设完善。

### 软硬件平台

（1）主机存储设备

本次工程应充分复用现有主机存储条件，进一步优化配置，提高主机及存储资源的利用效率，同时应采用云计算、大数据、绿色节能等先进技术。主机及存储系统主要包括数据库服务器、应用服务器、数据交换前置机、存储备份设备等，为应用系统运行提供基础硬件环境。

服务器性能指标、数据存储需求计算方法参见《交通运输电子政务网络及业务应用系统建设技术指南》。

（2）应用支撑软件

通过构建数据库管理系统，实现全省公路水路建设与运输市场信用数据资源的的分级、分类管理以及整合、存储。同时，为系统管理人员提供数据资源访问控制、数据备份、数据标准的元定义结构查看、数据库标准体系初始化/升级等数据库基本管理功能。

通过配置应用中间件软件，搭建本次工程相关应用系统的开发、集成、部署与管理等的应用支撑环境。

通过数据交换共享平台，为数据资源采集与共享提供最核心的数据交换应用支持，可实现交换任务的设置、调度、执行（数据源的抽取、交换数据的传输、目标数据的装载）以及监控等功能。

部级系统及部省系统间数据交换共享平台应基于“公路水路交通运输信息共享与服务系统（一期）工程”中建设的数据交换平台，在此基础上进行完善建设。

### 安全系统

本次工程信用信息主要包括公路水路建设与运输市场从业企业、从业人员信用信息数据、信用评价数据等，一旦相关信息因攻击等情况外泄，将对公民、法人和其他组织的合法权益造成严重损害，并对社会秩序、公共利益造成一定的损害。

本次工程应按照《交通运输行业重要业务系统等级保护定级指南》、《交通运输行业重要业务系统等级保护基本要求》、《交通运输行业重要业务系统等级保护定级实施策略》等相关文件要求，确定系统安全等级保护级别，原则上安全等级应不低于二级。应充分依托现有安全条件，形成与业务应用紧密结合、技术上安全可控的信息安全和保密解决方案，对于现有安全系统不满足要求的进行完善建设。相关建设要求如下表。

表 5-10 等级保护二级各安全防护节点防护要求及主要防护措施

| 二级安全保护等级技术要求措施 | 总体要求 | 防护措施 |
| --- | --- | --- |
| 身份鉴别和自主访问控制 | 要求身份鉴别，允许设置给其他用户共享资源，限制非授权访问 | 网络要求：防火墙要求基于状态过滤；VPN接入控制粒度为单个用户； 主机和应用要求：对操作系统和服务器进行访问控制 |
| 强制访问控制 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 安全审计 | 对网络、主机、应用系统、用户行为进行审计、记录 | 网络、主机和应用要求：网络流量分析服务器访问和上网行为审计 |
| 完整性和保密性保护 | 数据和信息完整性要求；对信息加密、防泄漏、可重用要求 | 网络要求：硬件冗余设计和防地址欺骗功能； 应用要求：对敏感信息加密； 数据要求：具备自动备份功能剩余数据要清除 |
| 边界防护 | 防止非授权外联要求 | 网络要求：防止内部用户非法外联 |
| 资源控制 | 分配用户资源使用权限，保护主机和系统资源要求 | 应用和主机要求：通过防火墙控制单个用户和系统总共连接数 |
| 入侵防范和恶意代码防范 | 要求防范病毒等恶意代码；检测入侵攻击网络、系统行为要求 | 网络、主机和应用要求：服务器和重要终端安全杀毒软件；边界有入侵检测和防病毒网关 |
| 可信路径设置 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 系统防渗透措施 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 安全管理平台 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 备份与恢复 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 密码技术应用 | 等保二级未要求 | 等保二级未要求 |
| 环境和设施安全 | 要求基本的防水、火、雷、潮等，以及设备、设施、介质防盗防破坏；基本的电磁防护需求 | 基建要求 |

项目建成后运行期间，项目建设部门应组织开展信息安全风险评估，加强系统安全管理。部将按照《交通运输行业网络与信息安全信息通报制度（试行）》、《交通运输行业重要信息系统安全检查与检测工作方案》等文件要求，组织系统安全监督检查。

### 终端设备

本次工程的终端设备主要包括IC卡道路运输证件及相关管理终端、移动数据采集终端、车（船）载卫星定位终端等。

（1）IC卡道路运输证件及相关管理终端

IC卡道路运输证件包括IC卡道路运输证、IC卡从业资格证。相关管理终端包括IC卡证卡打印机、IC卡道路运输证件读写器等。

通过为车辆换发IC卡道路运输证、为从业人员换发IC卡从业资格证，进一步梳理校核道路运政基础数据，提高信用信息采集交换效率与质量。在保证IC卡证件安全性的基础上，鼓励以IC卡道路运输证件为载体扩展电子不停车收费服务、场站（园区）“一卡通”管理等增值应用，实现“一卡多用”，提升道路运输行业管理与服务水平。

IC卡道路运输证应符合《JT/T 825.2—2012 IC卡道路运输证件 IC卡技术要求》、《JT/T 825.3—2012 IC卡道路运输证件 IC卡道路运输证数据格式》与《JT/T 825.4—2012 IC卡道路运输证件 IC卡道路运输证规格与样式》的要求。

IC卡从业资格证应符合《JT/T 825.2—2012 IC卡道路运输证件 IC卡技术要求》、《JT/T 825.5—2012 IC卡道路运输证件 IC卡从业资格证数据格式》与《JT/T 825.6—2012 IC卡道路运输证件 IC卡从业资格证规格与样式》的要求。

IC卡证卡打印机应符合《JT/T 825.11—2012 IC卡道路运输证件 IC卡证卡打印机技术要求》的要求。

IC卡道路运输证件读写器应符合《JT/T 825.12—2012 IC卡道路运输证件 IC卡读写器技术要求》的要求。

（2）移动数据采集终端

根据业务需求，为行业管理人员配备车载或手持式数据采集终端，提高信用信息查询、采集工作效率。移动数据采集终端应具有违章处罚信息录入、现场音视频证据采集，经营企业、车辆（船舶）及从业人员资质查询等功能。

（3）车（船）载卫星定位终端

按照《JT/T 794-2011道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》、《JT/T 808-2011道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》等相关标准要求，建设完善车（船）载卫星定位终端，实现对超速行驶、超时驾驶、不按规定线路行驶等不良信用信息采集。鼓励采用支持北斗导航技术的卫星定位终端。

### 配套设施

本次工程中的配套设施主要包括机房及IC卡道路运输证件密钥中心。

（1）机房

机房建设应充分利用厅及各业务部门现有机房条件。按照《GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范》、《GB/T 2887-2011 计算机场地通用规范》等标准规范的要求，对不满足要求进行建设完善。

（2）IC卡道路运输证件密钥中心

依托现有机房条件，建设完善省级IC卡道路运输证件密钥中心，实现省级IC卡密钥灌装及卡片初始化管理与服务。部省遵循统一的密钥安全认证体系，保证IC卡证件安全可靠、全国通读通写，总体密钥框架如下图所示。

图 5-8 密钥安全体系总体框架图

省级IC卡道路运输证件密钥中心主要包括密钥管理系统、IC卡初始化系统、IC卡安全访问中间件系统等，其建设要求应符合《JT/T 825.9—2012 IC卡道路运输证件 密钥管理系统技术要求》与《JT/T 825.10—2012 IC卡道路运输证件 IC卡初始化设备技术要求》的相关要求。

省级IC卡道路运输证件密钥中心的建设流程主要包括：

1）建设单位按照交通运输部统一密钥安全体系的要求，完成省级密钥中心建设，包括密钥管理系统的安装、部署、测试，编制完善密钥中心相关管理制度等。

2）密钥中心建设完成后，由省厅组织IC卡道路运输证件省级密钥中心验收，形成验收意见。

3）省厅向交通运输部提交 “道路运输证件二级密钥”的使用申请，并附密钥中心验收意见。

4）部对密钥中心建设情况进行核查，核查通过对申请进行批复，由部级密钥建设及管理单位向各省下发正式密钥。

# 标准规范

在本工程建设过程中，需严格遵守现有标准规范，特别是《关于印发第一批需严格执行的交通运输信息化标准目录的通知》（厅科技字〔2011〕79号）所规定的有关标准。

国家：

（1）《国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见》，国办发[2007]17号

（2）《国务院办公厅关于进一步促进道路运输行业健康稳定发展的通知》，国办发2011年第63号

（3）《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》，国发[2012]30号

（4）《中华人民共和国招标投标法》，中华人民共和国主席令第21号

（5）《中华人民共和国招标投标法实施条例》，国务院令第613号

（6）《中华人民共和国道路运输条例》，国务院2004年第406号令

（7）《中华人民共和国港口法》，中华人民共和国主席令2003年第5号

（8）《中华人民共和国国际海运条例》，国务院2001年第335号令

（9）《国内水路运输管理条例》，国务院2012年第625号令

（10）《中华人民共和国船员条例》，国务院2007年第494号令

（11）《中华人民共和国船舶登记条例》，国务院1994年第195号令

交通运输部：

（1）《公路、水路交通信息化“十二五”发展规划》，交规划发〔2011〕192号

（2）《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》，交公路发[2006]683号

（3）《公路建设市场管理办法》，2011年修订稿，2011年第11号部令

（4）《公路建设市场信用信息管理办法》，交公路发[2009]731号

（5）《水运工程建设市场信用信息管理办法（试行）》，交水发[2008]510号

（6）《公路施工企业信用评价规则》，交公路发[2009]733号

（7）《公路设计企业信用评价规则（征求意见稿）》，交公便字[2012]267号

（8）《交通运输部关于印发公路水运工程监理信用评价办法的通知》，交质监发[2009]5号

（9）《公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）》，交质监发[2009]318号

（10）《水运工程建设市场主要责任主体不良行为记录认定标准（试行）》，交水发[2008]511号

（11）《水运工程设计和施工企业信用评价办法（征求意见稿）》

（12）《关于进一步加强客货运驾驶人安全管理工作的意见》，公通字〔2012〕5号

（13）《关于进一步加强道路运输市场诚信体系建设的意见》，交运发[2011]157号

（14）《道路运输管理工作规范修订稿》，交公路发[2008]382号

（15）《道路运输企业质量信誉考核办法（试行）》，交运便字[2012] 209号

（16）《道路运输驾驶员诚信考核办法（试行）》，交公路发[2008]280号

（17）《机动车维修企业质量信誉考核办法（试行）》，交公路发[2006]719号

（18）《出租汽车服务质量信誉考核办法（试行）》，交公路发[2011]463号

（19）《国内船舶管理业规定》，2009年修正稿，交通运输部令2009年第1号

（20）《国内水路运输经营资质管理规定》，交通运输部令2008年第2号

（21）《港口经营管理规定》，交通运输部令2009年第13号

（22）《水路运输违章处罚规定（试行）》，2009年修订稿，交通运输部令2009年第7号

（23）《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》，交通运输部令2009年第5号

（24）《航运公司安全诚信管理办法（试行）》，海安全[2007]398号

（25）《中华人民共和国海事局安全诚信船舶、安全诚信船长评选规定》，海船舶[2005]53号

（26）《关于进一步开展交通运输行业信息安全等级保护工作的通知》厅科技字〔2012〕120号

省级工程应遵循各省公路水路建设与运输市场信用管理相关政策法规。

建设过程中应遵循的技术规范：

（1）交通信息基础数据元 第1部分：总则（JT/T697.1-2007）

（2）交通信息基础数据元 第2部分：公路信息基础数据元（JT/T697.2-2007）

（3）交通信息基础数据元 第3部分：港口信息基础数据元（JT/T697.3-2007）

（4）交通信息基础数据元 第4部分：航道信息基础数据元（JT/T697.4-2007）

（5）交通信息基础数据元 第5部分：船舶信息基础数据元（JT/T697.5-2007）

（6）交通信息基础数据元 第6部分：船员信息基础数据元（JT/T697.6-2008）

（7）交通信息基础数据元 第7部分：道路运输信息基础数据元（JT/T697.7-2007）

（8）交通信息基础数据元 第8部分：水路运输信息基础数据元（JT/T697.8-2008）

（9）交通信息基础数据元 第9部分：建设项目信息基础数据元（JT/T697.9-2009）

（10）交通信息基础数据元 第10部分：交通统计信息基础数据元（JT/T697.10-2009）

（11）交通信息基础数据元 第11部分：船舶检验信息基础数据元（JT/T697.11-2009）

（12）交通信息基础数据元 第12部分：船载客货信息基础数据元（JT/T697.12-2009）

（13）交通信息基础数据元 第13部分：收费公路信息基础数据元（JT/T697.13-2009）

（14）交通信息资源核心元数据（JT/T 747-2009）

（15）公路水路交通信息资源业务分类（JT/T 748-2009）

（16）交通信息资源标识符编码规则（JT/T 749-2009）

（17）交通科技信息资源共享平台系统建设要求（JT/T734-2009）

（18）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求 第1部分：核心元数据（JT/T735.1-2009）

（19）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求 第2部分：分类与编码（JT/T735.2-2009）

（20）交通科技信息资源共享平台信息资源建设要求 第3部分：数据元（JT/T735.3-2009）

（21）道路运输管理与服务系统数据交换接口（JT/T785-2010）

（22）集装箱代码、识别和标记（GB/T 1836-1997）

（23）物流信息分类与代码（GB/T 23831-2009）

（24）物流公共信息平台应用开发指南 第1部分：基础术语（GB/T 22263.1-2008）

（25）交通管理信息属性分类与编码 城市道路（GB/T 21379-2008）

（26）交通管理地理信息实体标识编码规则 城市道路（GB/T 21381-2008）

（27）道路交通信息服务 信息分类与编码（GB/T 21394-2008）

（28）道路交通信息采集 信息分类与编码（GB/T 20133-2006）

（29）IC卡道路运输证件（JT/T825-2012）

为实现部省信用信息交换与共享，将由部统一组织，各项目建设单位共同参与，加快制定完善信用信息统一数据标准。主要包括：

（1）公路建设市场信用信息分类与编码

（2）水运工程建设市场信用信息分类与编码

（3）道路运输市场信用信息分类与编码

（4）水路运输市场信用信息分类与编码

（5）道路运输经营企业信用评价指标体系

（6）道路运输从业人员信用评价指标体系

（7）公路建设市场信用信息部省交换指标

（8）水运工程建设市场信用信息部省交换指标

（9）道路运输市场信用信息部省交换指标

（10）水路运输市场信用信息部省交换指标

（11）公路水路建设与运输市场信用信息采集与交换技术要求

（12）公路水路建设与运输市场信用信息发布规范

省级系统、部级系统在建设过程中必须遵循统一的技术标准。在项目验收时，部将按照《交通运输信息数据标准符合性检测技术规程》等相关文件，组织开展标准符合性检测工作。

# 建设运行管理

## 建设管理

### 组织管理

各省级交通运输主管部门是省级工程的项目建设单位，对工程建设管理负总责，本工程系统性强、涉及部门多、内容广泛，为保证建设的顺利实施，项目建设单位应加强工程实施的组织协调和建设管理，建立项目管理组织机构，协调部省、内部各业务和外部各部门的关系，协调系统实施过程中的重大技术问题和重大变更。

为保证本工程建设质量，满足工程建设的整体性和一致性要求，部组织成立了部级技术支持组（见《交通运输部办公厅关于成立“十二五”交通运输信息化重大工程部技术支持组的通知》），由部公路科学研究院、中交水运规划设计院任牵头单位，部规划研究院、部科学研究院、部水运科学研究院、中国交通通信信息中心任成员单位。各建设管理单位应加强与技术支持组的沟通联系，在工程建设中遵守部对可行性研究报告批复中核定的建设内容、规模、标准、投资和其他控制性指标，确保工程质量，实现部省互联互通。项目建设过程中出现工期严重滞后，建设单位应通过部技术支持组及时向部有关部门报告，部有关部门应采取督促措施。

为使工程建设更加贴近实际，满足各类用户的实际需求，做到高效实用，在工程建设过程中应努力提高建设、质监、公路、港航、运管等业务部门和人员的参与程度，业务人员应参与工程全过程，保证需求的准确性和针对性。建立项目组织机构时应加大相关业务人员在人员构成中的比重，并充分重视和发挥业务人员在系统分析、设计、开发和测试等工作中的作用。

### 资金保障

本工程的资金来源主要包括部投资补助、地方财政支持、单位自筹等，项目建设单位应积极争取拓展资金渠道，筹措并落实配套资金，保证资金足额及时到位，为系统建设提供可靠的资金保障。

工程建设重在信用信息资源的采集、整合、分析与利用，项目建设应充分依托已投入使用的各类应用系统和网络资源，重视对现有软、硬件资源的调配和利用，降低新增软硬件投入，合理控制工程建设规模和成本。

各省应严格按照批复的工程投资概算组织工程建设，并严格按照财政管理的有关规定使用财政资金，保证项目资金专账管理、专款专用，保障资金安全及使用效率。

### 验收管理

工程所有单项（位）工程均完成交工验收，经不少于3个月的试运行期（在试运行期间需通过信息安全测评），建设单位应向部有关部门提出竣工验收申请，并提交相关竣工验收材料。部有关部门应在收到所有验收申请材料2个月内，按照《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发展和改革委员会令第55号）、《交通运输部信息化项目技术管理暂行办法》等相关规定组织竣工验收。

部综合规划司将根据《中央政府投资项目后评价管理办法（试行）》（发改投资[2008]2959号）及相关规定，组织开展工程的后评估工作，并将评价结果作为后续工程建设立项的重要参考。

## 运行管理

公路水路建设与运输市场信用管理系统具有较强的社会公益性，在系统的运营过程中，运营管理机构应积极同各级财政部门协商，申请日常运行维护资金，保障系统运行维护资金投入，并积极探索系统的商业化运作模式。

### 组织机制

在系统建成并投入运行后，为保证其长期、稳定运行，并为各类用户提供优质的信用信息服务，项目建设单位首先需要明确或组建系统的运行管理主体。

系统的长期运行管理由项目建设单位各业务部门负责，由信息化部们提供技术保障。系统运行管理机构的建立应保证岗位分工明确、职责清晰、人员齐整，切实保证信用信息数据的采集、处理、更新和交换，以及信用信息协同应用和查询发布服务等各项工作的正常开展。

### 信息机制

（1）信用信息采集

信用信息采集工作应融入行政许可、行政执法、日常监管、信用评价等相关业务工作中，保证信息采集的一数一源、即时更新。加强数据质量管理，对直接由设备采集的数据，应提出准确程度要求；对人工录入数据，应加大系统检测力度，严格数据录入责任制，“谁录入谁负责”。

本工程涉及点多面广，系统的数据来源于行业内外许多部门和经营企业，为了保证系统数据采集和更新工作的正常开展，系统运营管理机构应建立合理完善的信息采集工作机制，构建全面、稳固的数据采集渠道，明确数据内容、提供方式、采集频次、数据更新方式等技术细节，确保系统能够长期、稳定、及时地获得所需要的各类数据。

（2）信用信息交换

各级交通运输主管部门应制定相应的信息交换共享机制，明确不同部门间、不同业务间信息交换共享双方的责任和义务，对信息共享内容、共享方式、共享时效等做出相应规定，并提出相应的信息交换共享奖惩办法。

（3）信用信息应用

各省应根据部和省相关规定开展信用评价工作。各业务部门应根据业务需求提出相应的信用信息协同应用方案，确保信用信息应用的有效性，形成“许可-监管-退出”的闭环管理模式。

（4）信用信息发布

按照相关规定要求，明确信用信息的发布主体、发布方式、发布范围和发布内容，信用信息发布应遵循真实准确、合法合规、客观公正、安全保密的原则。

### 维护机制

各级交通运输主管部门应明确工程的维护管理机构，承担系统的日常运行维护，保证系统可靠运行，维护管理机构一般应由信息化部门承担。

系统的维护管理包括硬件维护、软件维护、数据维护、外场维护、安全维护等任务，维护管理机构可根据自身的维护力量、维护资金、系统难易程度等，确定系统的运维方式，本工程可采用自运维模式或外包和自运维相结合的模式。

# 其他

## 关于信用评价

本次工程的建设重点是通过完善现有基础业务系统、提升基础数据质量，构建完善企业及人员信用信息档案，强化部省间及与其他部门间信用信息交换，提升信用信息系统与业务系统的协同能力以及面向社会公众的服务能力。

在公路水路建设市场方面，在部级层面目前已制定了公路建设市场施工企业评价规则、公路设计企业信用评价规则（征求意见稿）、公路水路监理、试验检测企业及人员信用评价办法、水运工程建设市场施工及设计企业信用评价办法（征求意见稿）。本次工程建设内容中应包括上述企业及人员的信用评价管理，评价指标及业务流程应符合相关部颁文件文件的要求。

在道路运输市场方面，在部级层面目前已出台道路运输企业、机动车维修企业质量信誉考核办法、出租汽车服务质量信誉考核办法、道路运输驾驶员诚信考核办法，明确了客货运输企业、维修企业、出租汽车企业及驾驶员的信用评价（考核）指标体系及评价办法。各省按照部制定的统一指标体系，细化了评价内容及评价流程，陆续开展了信用评价（考核）工作，形成了省级信用评价结果，并在客运线路招投标、运力新增调控等方面开展了信用评价结果的应用。本次工程建设内容应包括上述企业及人员的省级信用评价管理，随着后续工程推进实施，进一步扩大信用评价所覆盖的子行业。下一步部将组织开展道路运输市场全国综合信用评价规则和实施办法的研究和编制工作。

在水路运输市场方面，目前全国统一的信用评价办法尚未正式出台，各省可结合本地实际情况，选择部分子行业开展水路运输企业信用评价试点。

## 关于道路运政管理系统完善问题

道路运政管理信息系统是道路运输市场信用信息系统建设的重要依托和基础，为其提供经营业户、营运车辆及从业人员的基础资质信息、违法违规等信用信息。随着道路运输业务发展，各省道路运政系统需要逐步升级完善。

为减少全国道路运政系统开发、升级完善工作量，部将按照“统一开发、试点先行、推广标准、推荐应用”的工作思路，在总结各地道路运政管理系统建设经验基础上，开发一套全国道路运政管理基础信息系统（以下简称“运政统一软件”），实现行政许可、日常监管、行政执法等最基础、最核心的道路运政管理功能，并通过在部分省份试点运行，进一步完善系统功能、技术标准，总结提炼系统建设实施方案、运维模式。在总结系统试点经验基础上，将向行业推荐应用。

在系统建设过程中，需处理好道路运政系统和道路运输市场信用信息服务系统之间的关系：

在系统定位方面，运政系统作为基础业务系统，侧重在各业务“条”上应用；信用系统作为综合性管理系统，侧重在“块”上综合应用，更加注重于整合行政许可、行政执法、信用评价等业务过程中所产生的信用信息，以及部省之间、与公安等相关部门交换共享的信用信息，提升信用管理与服务能力。

在技术路线方面，运政系统、信用信息系统建设都必须基于现有数据中心体系架构，应通过数据资源共享方式实现业务协同，一方面要防止出现“信息烟囱”，另一方面也要避免系统间复杂的应用接口，增加系统维护、功能扩展难度。

## 关于IC卡道路运输证件换发与应用

2005年，部印发《关于启用新版道路运输证件的通知》，对推广IC卡道路运输证、IC卡从业人员资格证作了专门部署。2007年，部统一组织完成了IC卡道路运输证件密钥体系规划，建设并正式开通了全国IC卡道路运输电子证件密钥管理及安全认证系统，生成了全国主密钥，并为第一批试点省份分散了省级应用密钥。

从2008年开始，部在广东、甘肃、山西、重庆、黑龙江等5省市启动了“道路运输证及道路运输从业人员从业资格证电子化试点工作”（即“IC卡道路运输证及IC卡从业资格证试点工作”），以进一步推动IC卡的使用。通过城市出租汽车服务管理信息系统试点工程，进一步扩大了IC卡道路运输证件试点应用范围。通过总结试点成果，已形成了《JT/T 825 IC卡道路运输证件》行业技术标准和一系列管理规范，构建了IC卡、读写器等关键产品检测体系，确保全国范围内标准统一、一卡通行、通读通写，为下一阶段的推广应用奠定了良好的基础。

前期试点应用经验表明，IC卡道路运输证件是道路运输企业及人员信用信息采集的重要手段，是其随身携带的电子信用档案，是面向行业管理部门、客货运站场、企业和公众提供信用信息服务的重要载体，是道路运输行业信用体系建设的重要技术支撑。

根据前期IC卡道路运输证件试点应用经验，为道路运输营运车辆、从业人员分别配发IC卡道路运输证、IC卡从业资格证所需的资金投入，可通过以下几种资金筹措方式：

一是申请政府财政资金支持。通过与财政等部门沟通协调，争取专项财政资金，解决初次发卡费用。由于丢失、损坏等原因造成的补换卡费用由企业、人员承担。

二是向企业、人员收取工本费。通过与物价、财政等部门沟通，参照原有纸质证件收费办法，核定IC卡道路运输证件工本费收费标准，向道路运输企业和从业人员收取IC卡工本费。

三是通过扩展增值服务等方式补充。以IC卡道路运输证为载体，扩展相关增值服务，例如高速公路ETC电子收费功能等，实现“一卡多用”，降低系统建设成本，同时也为道路运输企业及从业人员、高速公路管理部门、场站管理单位提供更多便利。

## 关于交通建设市场网上招投标系统

按照部《关于交通运输工程建设项目进入公共资源交易市场集中交易的通知》（交监察发〔2012〕224号）的要求，全国交通运输工程建设项目将陆续进入地方公共资源交易市场集中交易，各级交通运输部门交通运输部门按照法定职责对招标投标活动的各个阶段的监管。目前，该项工作各省进展情况不同，在具体实施方案上也存在一定差别。因此，各省根据本地实际情况，积极与地方政府项目招投标管理机构沟通协调，确定交通建设市场网上招投标管理系统建设内容、建设与运行模式。