监理工程师（交通运输工程）职业资格考试

专业科目考试大纲（修订征求意见稿）

交通运输工程专业科目1：建设工程目标控制

考试目的：

测查考生掌握交通运输工程（公路、水运工程）项目建设质量、费用、进度控制监理和安全生产、环境保护管理等知识的掌握程度，以及解决实际问题的能力。

考试内容：

包括公路、水运工程的通用知识，公路、水运工程的专业知识两部分内容。

一、公路、水运工程的通用知识

（一）工程目标控制概述。

1.工程项目的概念和特点；

2.工程项目管理的目标体系、基本原理和管理模式；

3.工程项目建设程序；

4.工程目标控制的概念、控制方式；

5.交通强国建设纲要、质量强国建设纲要的相关内容；

6.平安百年品质工程建设。

（二）工程质量监理。

1.工程质量的概念和特点；

2.ISO质量管理体系；

3.参建各方的质量责任和义务；

4.工程质量监理依据、程序和措施；

5.首件工程制；

6.工程质量试验检测方法；

7.抽样检验与工程质量数据统计分析；

8.工程质量问题和质量事故。

（三）工程进度监理。

1.施工组织管理；

2.施工过程组织和施工作业方式；

3.施工进度计划表示方式；

4.双代号、单代号网络图；

5.时标网络图；

6.工程进度监理的依据、程序和措施；

7.工程进度计划编制和审批；

8.工程进度计划实施和检查；

9.工程进度计划调整；

10.工程进度提前和拖延；

11工程停工和复工管理。

（四）工程费用监理。

1.资金的时间价值；

2.经济分析评价；

3.不确定性分析；

4.价值工程应用；

5.项目资本金制度和投融资模式；

6.合同计价方式和工程量清单；

7.招标控制价和投标报价；

8.工程费用监理的依据、程序和措施；

9.工程计量；

10.费用支付。

（五）安全生产管理的监理工作。

1.安全生产管理相关法律法规和方针政策；

2.各参建单位的安全生产责任、权利和义务；

3.安全生产条件；

4.安全生产监理工作制度；

5.施工单位安全生产管理体系和相关制度；

6.施工安全风险评估；

7.淘汰危及生产安全的施工工艺、材料和设备；

8.危大工程及其专项施工方案的编制和审批；

9.应急预案编制、审批和演练；

10.施工安全隐患排查治理；

11.生产安全事故报告和调查处理；

12.安全生产监理的依据、程序和措施；

13.施工准备阶段安全生产监理工作；

14.施工阶段安全生产监理工作；

15.验收和缺陷责任期阶段的安全生产监理工作；

16.“平安工地”建设；

17.安全生产标准化建设；

18.安全红线行动方案。

（六）环境保护管理的监理工作。

1.环境保护相关法律法规和方针政策；

2.施工对环境的影响因素；

3.环境影响评价和水土保持方案编制；

4.环境保护监理的依据、程序和措施。

二、专业知识

说明：专业知识分为公路工程、水运工程两个专业，考生只能选择一个专业作答。

A.公路工程专业

（一）公路工程监理概述。

1.施工监理工作阶段划分和监理工作程序；

2.监理工作主要内容及工作方式；

3.监理文件资料管理；

4.公路工程质量检验评定；

5.公路工程交工（竣）工验收；

6.“绿色公路”建设。

（二）施工质量监理。

1.路基工程；

2.路面工程；

3.桥梁工程；

4.隧道工程；

5.交通安全设施工程；

6.公路机电工程；

7.环境保护工程。

（三）施工安全监理。

1.公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估；

2.高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估；

3.公路工程安全施工技术规范内容；

4.特种作业、特种作业人员、特种设备管理。

（四）环境保护监理。

1.施工准备阶段环境保护监理工作；

2.施工阶段环境保护监理工作；

3.验收和缺陷责任期环境保护监理工作。

（五）施工费用监理。

1.工程概预算和竣工决算；

2.公路工程量清单计量规则。

B.水运工程专业

- （一）水运工程监理概述。

1.施工监理工作阶段划分和监理工作程序；

2.监理工作主要内容及工作方式；

3.监理文件资料管理；

4.水运工程质量检验的划分和基本规定；

5.水运工程交（竣）工验收。

- （二）施工质量监理。

1.水运通用工程；

2.疏浚与吹填工程；

3.码头与岸壁工程；

4.防波堤与护岸工程；

5.道路堆场与翻车机房；

6.船闸工程；

7.干船坞与船台滑道工程；

8.航道整治工程；

9.航标工程；

10.水运机电工程；

11.水运工程主要材料试验、砼实体质量检测；

12.水运工程质量通病、耐久性问题、外观缺陷等问题的防治和处理；

13.强制性标准的分类和水运的强制性条文。

- （三）施工安全监理。

1.安全风险总体风险评估、专项风险评估内容与审核；

2.危险性较大的分部分项工程专项施工方案的内容和审查；

3.水运工程施工安全防护技术；

4.监理工程师施工过程巡视检查的重点；

5.安全专项费用审核；

6.项目（合同段）开工安全生产条件核查的内容；

7.危大工程开工安全生产条件核查的内容；

8.特种作业、特种作业人员、特种设备管理。

（四）施工费用监理。

1.工程费用控制的目标、任务及措施；

2.工程费用监理的作用、原则与方法；

3.工程计量的依据、程序、内容、时间、方式与计量规则；

4.工程费用支付中的职责与权限; 费用支付的基本原则、支付程序、支付报表; 清单支付和合同支付；

5.工程变更；

6.工程索赔；

7.合同价款调整；

8.工程概预算及竣工结算；

9. 安全、环保措施费和标准化建设费用控制及支付审核。

- （五）环境保护监理。

- 1.施工对环境的影响因素；

- 2.施工环境保护监理要点；

- 3.施工环境保护措施和监理方法；

- 4.水运工程施工环境监理规范的主要内容；

- 5.环境影响评价和水土保持报告有关内容。

交通运输工程专业科目2：建设工程监理案例分析

考试目的

测查考生运用交通运输工程（公路、水运工程专业）相关法律法规和标准规范、监理基本知识和专业知识分析解决公路工程、水运工程监理工作实际问题的综合能力。

考试内容

分为公路、水运工程两个专业，考生只能选择一个专业作答。

A.公路工程专业

一、公路工程监理与项目管理理论综合运用能力

1.公路工程建设程序；

2.工程目标控制原理及其应用；

3.工程质量目标控制；

4.工程进度目标控制；

5.工程费用目标控制；

6.安全生产管理的监理工作；

7.环境保护管理的监理工作；

8.建设工程施工招标文件内容；

9.公路工程标准施工招标文件内容；

10.公路工程监理招标文件内容；

11.公路工程技术标准内容；

12.公路工程施工监理规范内容；

13.公路工程质量检验评定标准内容；

14.公路工程竣（交）工验收办法及实施细则内容；

15.公路水运工程施工安全风险评估；

16.公路工程安全施工技术规范内容；

17.工程分包管理、风险管理和安全隐患排查治理；

18.监理机构组织形式、监理职责分工、职业道德建设和监理信用评价；

19.路基、路面、桥梁、隧道、交通安全设施、机电工程、绿化工程和声屏障等专业施工技术；

20.工程监理计划、实施细则、监理月报与监理报告的编制、审核与审批；

21.施工质量问题、质量事故及其调查处理；

22.生产安全事故调查处理和安全生产隐患排查治理；

23.平安百年品质工程、交通强国建设纲要、质量强国建设纲要相关内容。

二、公路工程施工监理专业知识综合运用能力

1.路基工程；

2.路面工程；

3.桥梁工程；

4.隧道工程；

5.交通安全设施工程；

6.环境保护工程；

7.公路机电工程。

三、公路工程施工监理有关的工程建设管理、安全生产、环境保护等法律法规、部门规章、规范性文件及技术标准

B.水运工程专业

- 一、水运工程监理与项目管理理论综合运用能力

1.水运工程基本建设程序；

2.水运工程质量、安全、环保、进度、费用等目标控制的程序、内容、方法和措施；

3.合同、招标与投标管理和相关知识；

4.水运工程信息管理的工作要求和主要内容；

5.水运工程监理规划、实施细则、监理月报与监理报告的编制、审核与审批；

6.水运工程监理机构组织形式、工作制度、工作程序及监理人员职责分工；

7.对施工单位的体系建立、组织形式的检查与审批的主要内容；

8.监理主要工作方式的运用，包括巡视、旁站、监理指令、工地会议、实测实量、试验检测、现场检查验收（含隐蔽工程检查）、首件工程认可等；

9.工程参建各方质量、安全责任和义务；

10.平安工地、品质工程建设；

11.水运工程施工质量验收；

12.质量缺陷、质量事故处理；

13.进度计划管理；

14.进度计划中关键线路及关键工作的确定；

15.应用网络计划技术审批工程延期、工期调整与优化；

16.流水施工进度计划；

17.工程延期、延误；

18.水运工程经济分析与评价；

19.工程费用管理；

20.工程费用组成；

21.工程量清单；

22.合同价款调整、支付与竣工结算；

23.投资偏差分析；

24.计量支付；

25.工程分包、变更、索赔；

26.水运工程安全生产管理；

27.施工安全风险评估；

28.安全教育培训；

29.安全技术交底；

30.危险性较大的分部分项工程划分；

31.施工组织设计及施工技术方案、专项施工方案、应急预案的审查内容及审批程序；

32.应急管理安全生产措施；

33.安全生产双控体系建设；

34.安全生产条件核查程序和核查内容；

35.安全生产事故处理；

36.施工及监理风险管理；

37.工程船舶、特种设备安全管理，消防安全；

38.水运工程环境保护监理和施工环境保护监理的主要内容。

二、水运工程施工监理专业知识综合运用能力

1.疏浚与吹填工程；

2.码头与岸壁工程；

3.防波堤与护岸工程；

4.道路堆场和翻车机房地下结构工程；

5.干船坞及船台滑道工程；

6.船闸工程；

7.航道整治工程；

8.航标工程；

9.水运机电与设备安装工程。

三、水运工程施工监理有关的工程建设管理、安全生产、环境保护等法律法规、部门规章、规范性文件及技术标准